# Modelo de Proposta de Projeto

Este documento serve como guia para a elaboração da proposta de projeto na disciplina de Atividades de Extensão II. Preencha cada seção conforme as orientações.

# 1. Identificação

Título do Projeto: Corrige Aqui!

Integrantes do Grupo: Arliones Hoeller Jr (Product Owner, Scrum Master), Caio Eduardo de Aguiar (Desenvolvedor), Davi Soares de Souza (Desenvolvedor)

Data da Submissão: 18/08/2025

# 2. Declaração da Necessidade

A ausência de canais eficientes para o registro e acompanhamento de problemas urbanos dificulta a manutenção e gestão das cidades. O projeto visa solucionar essa lacuna, proporcionando uma plataforma acessível para que qualquer cidadão denuncie situações críticas de infraestrutura (buracos, iluminação, lixo, etc.) de modo geolocalizado, categorizado e transparente. O público-alvo são os cidadãos urbanos e as autoridades responsáveis pela manutenção pública.

# 3. Suposições e Restrições

Suposições:

- Utilização de tecnologias web modernas, compatíveis com dispositivos móveis Android.

- Disponibilidade de APIs de mapas para integração de localização.

- Adoção de boas práticas de segurança e acessibilidade.

Restrições:

- Tempo limitado para desenvolvimento e testes.

- Recursos limitados de infraestrutura (open source).

- Equipe pequena para planejamento e desenvolvimento

# 4. Escopo do Projeto

Entregas Principais (MVP):

- Plataforma web/mobile para registro e acompanhamento de denúncias urbanas.

- Cadastro, login e recuperação de senha para usuários.

- Registro geolocalizado e categorizado de denúncias.

- Sistema de meritocracia (gamificação por engajamento).

- Visualização pública das denúncias e perfis.

- Filtro por tipo/região e acompanhamento do status.

Fora do Escopo:

- Integração direta com sistemas oficiais de prefeituras.

- Suporte a múltiplos idiomas ou cidades fora da localidade inicial.

- Pagamentos ou monetização de funcionalidades.

# 5. Entregas

- Protótipo navegável (web/mobile)

- Sistema funcional para denúncias e acompanhamento

- Relatório de requisitos, regras de negócio e casos de uso

- Manual do usuário

- Documentação técnica (arquitetura, APIs)

- Relatórios de métricas e análises geradas.

# 6. Recursos

Papéis:

- Product Owner / Scrum Master

- Desenvolvedores

Ferramentas:

- Frameworks web/mobile (React)

- Banco de dados relacional ou NoSQL (PostgreSQL, MySQL.)

- APIs de mapas (Google Maps, OpenStreetMap, outros)

- Organização do Projeto (Trello)

# 7. Cronograma

→ (Espaço para preenchimento)

# 8. Riscos

- Baixa adesão dos usuários: Mitigado por campanhas de divulgação e usabilidade intuitiva.

- Limitações técnicas de geolocalização: Mitigado por permitir entrada manual de localização.

- Problemas de segurança de dados: Mitigado por uso de criptografia e autenticação robusta.

- Sobrecarga de denúncias ou spam: Mitigado por regras de limite e sistema de moderação.

- Dificuldade de integração com órgãos públicos: Mitigado por foco inicial na comunidade e relatórios externos.

# 9. Benefícios Esperados

- Para a equipe: Aprimoramento de habilidades técnicas e de gestão, experiência prática com processos completos de desenvolvimento de software, contribuição para a sociedade.

- Para o público-alvo: Maior transparência, agilidade na resolução de problemas urbanos, participação ativa na gestão da cidade.

- Para o Governo: Para o governo, a plataforma possibilita uma gestão mais eficiente dos recursos públicos, ao fornecer dados precisos e atualizados sobre os principais problemas urbanos. Facilita o planejamento de ações, fortalece a relação de transparência com a população e permite respostas mais rápidas às demandas, promovendo cidades mais organizadas e melhor assistidas.